| Anexa Nr. 1 la HCL nr. 15 / 2026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Lucrari și servicii privind întreținerea drumurilor publice - U.A.T. COMUNA POGONEȘTI, JUDEJUL VASLUI SCOP: - Stabilirea din punct de Vedere ethnic și economic a tipurilor de lucrări si serviceii pentru fiecare din activitațile de intreținere șir eparare a drumurilor, podețelor și alte amenajări aferente drumurilor aflate in patrimonul UA.T. Comuna Pogonești, județul Vaslui - Reglementarea organizării, planificării, și urmăririi execuției lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații - Elaborare procedură operational specific pentru planificarea, achiziția și realizarea lucrărilor de reparații si intreținere drumuri comunale, inclusive achiziție material și servicii pentru aceste lucrări, cu stabilirea documentelor utilizate, stabilirea și repartizarea responsabilităților de întocmire și avizare, a circuitului documentelor și implementarea controalelor interne. - Lucrările orientative pentru intreținere și reparații curente, la imobilele și la celelalte mijloace fixe aflate in patrimoniul U.A.T.C. Pogonești, au ca scop: - Sa constituie un îndrumator pentru membrii comisiilor de control periodic și să îi orienteze pe aceștia în ceea ce privește elementele de construcții ce urmeaza a fi controlate și verificate; - Sa descrie lucrările de intreținere și reparații; - Sa serveasca la intocmirea cat mai completa a devizelor pentru lucrările de întreținere și reparații curente; - Sa previna deteriorareae lementelor de construcții, degradarea sau distrugerea acestora. |  |  |  |  |
| A.1 Întreținerea comună periodică a drumurilor aflate in administrarea UA.T. Comuna Pogonesti- pe timp de vară - TOATE DRUMURILE aflate în administrarea C.L. Pogonești, județul Vaslui |  |  |  |  |
| Localități | Activitați | Modalitate executare Contract prestari servicii / Contract de lucrări / Regie proprie | Valoari estimate | Observații |
| UA.T. COMUNA POGONESTI - POLOCIN - BELCESTI - POGONEȘTI | 1.1 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului: - curățire poduri, podețe, șanțuri s irigole - îndepărtare aluviuni, deșeuri, vegetație uscată | Regie proprie | Conform lista cantități și situații de lucrări |  |
|  | 1.2 Intreținere mijloace de semnalizare rutieră și de informare: - intreținere indicatoare - intreținere zona din imediata apropiere a indicatoarelor | Regie proprie |  |  |

| - POLOCIN - BELCESTI -POGONEȘTI | 1.3 Asigurare estetică rutieră a drumurilor: - Îndepartare vegetație uscată (cosire ierburi, lăstari) - curațire poduri, podețe, șanțuri și rigole - amenajări intersecții |  | Regie proprie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4Realizare lucrări necesare ca urmare a unor situații de urgență, pentru aducerea drumurilor în starea tehnică initială: - decolmatari si reparații poduri, podețe, șanturi, diguri, după: inundații, incendii,alunecări de teren, alte situații de urgență. - Eliminarea obstacolelor situate pe căile de acces |  | Regie proprieși / sau Contract prestări servicii, dupa evaluarea situatiei |  | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autoritătii contractante |  |  |
| A.2 Intreținerea curentă poduri, podețe, aflate in administrarea UA.T. Comuna -Pogonești |  |  |  |  |  |  |  |
| PP | 2.1 Intreținerea albiilor din zona podurilor și podețelor, desfundări, decolmatari, Îndepărtari vegetale | Toate podețele aflate în administrarea C.L. Pogonești |  | Regie proprie |  |  |  |
| A.3. Întreținere curentă a drumurilor pe timp de iarnă - conform “Programului de deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile din administrarea comunei Pogonești, județul Vaslui, înperioada de iarnă noiembrie 2026 - martie 2027” - TOATE DRUMURILE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Deszăpezire și combatere a poleiului cu mijloace mecanice și / sau manuale. - stabilire, achiziționare si asigurare materialantiderapant (nisip, zgură, sare) întreținere si pregatire mijloace tehnice/auto din dotarea proprie a Consiliului Local (buldoexcavator) - deszăpezire constanta a sectoarelor de drum pentru asigurarea fluidității traficului - deszăpezire manual pentru anumite sectoare de drum | - DC 79 Pogonesti-Polocin-Belcesti-Pogonesti - Alte străzi, drumuri vicinale și alte tipuri de drumuri publice aflate În administrarea C.L.Pogonești -Beneficiar VMI Leg. 196/2016 |  | Utilaj propriu – buldoexcavator și contract prestari servicii. Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. |  | Regie proprieși Contract prestări servicii |  |

| B. Lucrari și serviciis pecifice pentru întreținerea drumurilor aflate in administrarea UA.T. Comuna Pogonesti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B.lntreținerea și reparația drumurilor pietruite (balastate): Lucrari aferente reparatiiilo rcurente la drumurile publice: pietruiri de drumuri de pamant - Identificarea sectoarelor de drum și a categoriilor de drum, realizare documentări cadastrale ; - Estimare și achizitionare material pietros necesare efectuare lucari de intreținere și reparații reprofilare, compactare cu adaos de material pietros - lucrări de astupare gropi cu ados de material pietros, cu sau fara cilindrare. |
| Localitatea | Denumire strada / sector de drum | Lungime propusa pentru reparații (metri liniari) | Valoare estimată | Observații |
| POGONEȘTI |  | Completări piatră | 91000 Lei |  |
|  |  | 5940 m |  |  |
|  | Strada nr.5 | 84 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.6 | 100 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.13 | 220 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.20 | 120 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.35 | 490 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr 37 | 190 m x 3m |  |  |
|  | Stada nr.38 | 100 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.39 | 290 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.40 | 160 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.42 | 250 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.44 | 250 m x 3m |  |  |

| POGONESTI | Strada nr.45 | 170 m x 3m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strada nr.46 | 180 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.47 | 170 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.53 | 840 m x 3m | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autoritățiicontractante. | Contract prestări |
| BELCEȘTI | Strada nr.1 | 140 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.2 | 240 m x 3m | contractante. | servicii |
|  | Strada nr. 3 | 70 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.4 | 40 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.7 | 310 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.8 | 196 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.9 | 50 m x 3m |  |  |
| POLOCIN | Strada nr.2 | 200 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.3 | 180 ml x 3m |  |  |
|  | Strada nr.6 | 400 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.8 | 40 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.9 | 100 m x 3m |  |  |
|  | Stada nr.10 | 140 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr .11 | 150 m x 3m |  |  |
|  | Strada nr.12 | 110 m x 3m |  |  |

|  | B.2 Întreținerea si reparția drumurilor de pământ: - reprofilarea platformei, astuparea gropilor si a fagașelor cu pamant, taiere dâmburi, stabilizare cu lianți, completare cu nisip, balast (daca este cazul) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea | Denumire strada / sector de drum | Lungime totală (metri) | Valoare estimată | Observații |
| DRUMURI VICINALE | D.V. Nr. 1 de la DJ-243A- la SC AGROCOMPLEX SA Barlad | 3900 m | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
|  | D.V ..Nr.2 de la Cruce pana la limita com.Pogonesti | 4300 m |  |  |
|  | D.V. Nr. 3 de la Resmerita Cristea-pana la limita com.Tutova | 3300 m |  |  |
|  | D.V. Nr. 4 de la Teaca Gheorghe pana la Abuz | 1300 m |  |  |
|  | D.V. Nr. 5 de la Serban Gheorghe la Carapeanu | 1800 m |  |  |
|  | D.V. Nr. 6–de la DJ243A pana la Humarie | 2200 m |  |  |

| DRUMURI VICINALE | B.3. Lucrări aferente reparațiilor capitale la drumurile publice aflate in patrimoniul U.A.T. ComunaPOGONESTI - identificare sectoare de drum - efectuare studii, obținere avize (daca este cazul) - întocmire ș iaprobare docuinentații tehnico-economice - întretinere îmbrăcăminte asfaltica, prin: intreținere suprafete de gradate la îmbrăcăminteaa sfaltica și masuri de protecție a acesteia, înlaturare denivelări, plombări, înlăturare fisuri și crăpături, bandijonare suprafete poroase, ajterenere nisip sau criblura pe suprafețe cu bitum in exces ori șlefuite, înlăturare pietriș sau criblura in exces. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea | Denumirestrada / sector de drum |  | Lungime totală (metri) 16800 m | Valoare estimată | Observații |
| Realizarelucrări de reparații capitale, necesare ca urmare a unor situații de urgență, pentru aducerea drumurilor in starea tehnică inițială |  |  | Sectoarele de drum identificate prinp rocesele verbale | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
| B.4 Lucrări aferente intreținerii si reparația drumurilor publice asfaltate aflate in patrimoniul U.A.T. Comuna Pogonești |  |  |  |  |  |
| Localitatea | Punct identificare | Lungime |  | Valoarea estimata | Observații |
| U.A.T. POGONEȘTI | D.C. 79 de la DJ 243A-POLOCIN | 1,3 km |  | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
| U.A.T. POGONEȘTI | D.C. 79 de la ILIE GEORGETA la ȘERBAN GHEORGHE | 900 m |  |  |  |
| B.5 Consolidări de terasamente la drumuri, versanti, ameliorări decolmatări, igienizări de albii |  |  |  |  |  |
| Localitatea | Punct identificare |  | Lungime | Valoarea estimata | Observații |
| POGONEȘTI | Punct-Pod Ferma Areocomplex–decolmatare,igienizare si alte lucrări specifice |  | 50 m Aval 50 m Amonte |  |  |
| POGONEȘTI | Punct–Pod Pogonesti decolmatare,igienizare si alte lucrări specifice |  | 100 m Aval 100 m Amonte |  |  |

| POLOCIN | Punct –Pod Polocin decolmatare,igienizare si alte lucrări specifice | 100 m Aval 100 m Amonte |  | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract Prestări servicii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.6 Consolidari, reparații și reconstrucții, definitivări , poduri și podețe |  |  |  |  |  |
| Localitatea | Punct identificare |  | Lungime | Valoarea estimată | Observații |
| POGONEȘTI | Podet –situat pe D.C. -79 decolmatare sant |  | L -6m l-1m | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
|  | Podet¦ - situat pe D.C. -79 decolmatare sant |  | L - 6 m l - m |  |  |
|  | Podet situate pe D.C.-79 decolmatare sant |  | L - 6 m L -1m |  |  |
|  | Podet - situat pe D.C.-79 decolmatare sant |  | L - 6 m l -1 m |  |  |
|  | Punte trecere “STANCIU TONY - reparatii |  | 15 m |  |  |
|  | Pod–situat pe D.C.-79 decolmatare sant |  | L - 6 m I-1 m |  |  |
|  | Podet - situat pe D.N. 79 - - decolmatare sant |  | L - 6 m I -0,6 m | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract Prestări servicii |
|  | Podet - situate pe stradaNr.7 Belcesti decolmatare sant |  | L —6 m l- m |  |  |
|  | Podet- situat pe str. Nr. 36 decolmatare sant |  | L - 6 m L -1m |  |  |

| B.7 Consolidari, reparafii și reconstrucții, definitivări – cismele publice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Localitatea | Punct identificare | Lungime | Valoarea estimata | Observații |
| POGONEȘTI | Cișmea punct centru- întreținere, reparații |  | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
|  | Cișmea punct – Șerban Neculai (Butoi) întreținere, restaurare | - |  |  |
|  | Cișmea punct- Marin Adela întreținere,reparații, restaurare | - |  |  |
|  |  | - |  |  |
| C. Lucrari și servicii specific pentru intreținere și reparații curente, la imobilele si la celelalte mijloace fixe aflate in patrimoniul U.A.T.C. Pogonesti |  |  |  |  |
|  | Tipul lucrarii | Caracteristici lucrări | Valoarea estimată | Observații |
| 1. | Lucrari de întreținere directă si lucări de reparații curente, consolidări la cladirile si constructiile aflate in patrimoniul U.A.T.C. Pogonești, refacere tencuieli și finisaje, instalați interioare și exterioare care deservesc imobilele, alte instalatii interioare si/sau exterioare care asigură funcționalitatea clădirii, modificari de compartimentare nestructurală, demontabilă, realizată din materiale usoare. | Conform documentatiei tehnice întocmite corelate cu necesitațile obiective ale autorității contractante si cu stadiul fizic al imobilelor / mijloacelor fixe, la data demarării reparatiilor | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
| 2. | Lucrarile de reparatii curente constând in efectuarea, periodica sau dupa necesitate, a unor lucrări de remediere sau reparare ale părților vizibile ale elementelor de constructive sau ale instalațiilor și echipamentelor, inclusive înlocuirea unor piese uzate ale acestora, după cum urmează: refacere tencuieli interioare/exterioare, acoperișuri, reparații fațade, plansee, zugraveli, înlocuire ¦ tâmplărie existentă și reparații sistem de izolație, | Conform documentatiei tehnice întocmite corelate cu necesitațile obiective ale autorității contractante si cu stadiul fizic al imobilelor / mijloacelor fixe, la data demarării reparatiilor | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract Prestări servicii |

|  | înlocuire/reparații pardoseli reci, placate cu gresie/faianța. | Conform documentatiei tehnice întocmite corelate cu necesitațile obiective ale autorității contractante si cu stadiul fizic al imobilelor / mijloacelor fixe, la data demarării reparațiilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Lucrari de reparații curente la împrejmuiri ale clădirilor si terenurilor aflate în patrimonial și / sau administrarea U.A.T.C. Pogonești |  | Conform consultări icatalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. |  | Contract Prestări servicii |
| 4. | Reparații / înlocuiri elemente căi acces, înlocuire pavele cai de acces la clădirile aflate în patrimonial și / sau administrarea U.A.T.C. Pogonesti, lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări, fară modificarea calității și formei arhitecturale a elementelor de fațadă, astfel; trotuare, ziduri de sprijin ori scări de acces, terase exterioare; lucrări de reabilitare energetică a anvelopei si/sau a acoperișului - daca nu se schimba sistemul constructiv al acestuia, respectiv terasa/șarpanta. |  | Conform consultări icatalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante.. |  | Contract prestări servicii |
| 5. | Reparații curente si reparații urgente/inlocuiri elemente, branșamente care asigură Funcționalitatea instalațiilor de apă, sanitare, instalațiilor electrice, instalațiilor termice. |  | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. |  | Contract prestări servicii |
| 6. | Reparații curente și înlocuire piese pentru mașini, utilaje și mijloace de transport aflate în patrimoniul și exploatarea U.A.T.Pogonesti. |  | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. |  | Contract prestări servicii |
| D. Lucrări și servicii specifice pentru intreținere și reparații curente, la stațiile de autobuz aflate în patrimoniul U.A.T.C. Pogonesti |  |  |  |  |  |
| Localitatea | Punct identificare | Caracteristici lucrari | Valoarea estimată | Observații |  |
| POGONEȘTI | Centru Punct–Pancu Punct-Scriminți | Lucrări de întreținere c | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |  |

|  | Sud Punct- Țolica | Lucrări de întreținere | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nord Punct-Popescu | Lucrări de întreținere | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
| POLOCIN | Central Punct-Intrare Polocin | Lucrări de întreținere | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |
| BELCESTI | Centru Punct-Școala | Lucrări de întreținere | Conform consultării catalogului de produse din S.I.C.A.P corelat cu necesitățile obiective ale autorității contractante. | Contract prestări servicii |

SINTEZA LUCRARI

| Lucrari și servicii aferente întreținerii și reparațiilor drumurilor publice, podețelor, cișmele, aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Pogonesti |  | U.M. (Valoarea) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Servicii pregătitoare aferente intreținerii și reparațiilor drumurilor publice aflate în patrimoniul UA.T. Comuna Pogonesti |  |
| 2. | Întocmire documentații tehnico-economice pentru lucrari spceifice de întretinere și reparații drumuri |  |
| 3. | Coordonare executare lucrări specifice de întretinere și reparații |  |
| 4. | Asigurare control ethnic efectuare lucrări de întreținere si reparații |  |

| 5. | Monitorizare lucrări de întretinere si reparații | Conform sumelor alocate prin bugetul local al |
| --- | --- | --- |
| 6. | Întretinere curenta pe timp de vară | Comunei Pogonești județul Vaslui, pentru anul |
| 7. | Întretinere curenta pe sezonul de iarnă | 2026 și a rectificărilor ulterioare |
| 8. | Efectuare lucrări de reparații determinate de situații de urgență |  |
| 9. | Efectuarea lucrării de reparații, consolidări, reconstrucții |  |
| 10. | Lucrări pentru întreținere si reparații icurente, la imobilele si la celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniul U.A.T.C. Pogonești |  |
| 11. | D. Lucrări si servicii specific pentru întretinere si reparații curente, la stațiile de autobuz aflate in patrimoniul U.A.T.C. Pogonești |  |